采购需求调查问卷

| 单位 名称 | （加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 预算 | 2700万元 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 本项目位于合肥市经开区紫云路292号(安徽建筑大学南校区内)。项目总建筑面积约4000平方米，为土木楼改扩建项目，拟扩建一栋地上2层的多层建筑，并通过连廊与原土木楼连接，功能为高频双台阵地震模拟平台配套实验室，基坑深度约10米。本次招标范围为项目施工总承包，即项目图纸设计范围、工程量清单内的全部施工内容（含各专项图纸设计）。 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 调查 事项 | 具体内容 |  |  | 是否满足 | 相关 建议 |
| 合同 工期 | 300个日历天 |  |  | 是£ 否£ |  |
| 质量 标准 | 质量标准：合格。创优目标：确保“琥珀杯”,争创“黄山杯”，未取得“琥珀杯”罚20万元。工程结算审计后付款时暂扣20万元，待“琥珀杯”评定结果公布后再予以结清。 |  |  | 是£ 否£ |  |
| 投标人 资格要求 | 1、具备下列资质： 1.投标人资质要求：投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（或建筑工程施工总承包乙级及以上资质）；具有有效的安全生产许可证。 2.投标人业绩要求：自2022年1月1日以来（以竣工验收日期为准），投标人须具备单体建筑面积不小于2500平方米已竣工的公共建筑工程施工业绩业绩，业绩须包含深基坑、钢构施工。 备注：本项目接受联合体投标。 |  |  | 是£ 否£ |  |
| 项目经理资格 要求 | - 拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。 - 备注：需提供社保证明材料，社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险。 |  |  | 是£ 否£ |  |
| 技术负责人 | - 建筑工程专业中级及以上 |  |  | 是£ 否£ |  |
| 其他岗位人员 | - 根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标活动中有关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》（建市函〔2019〕1112号）要求，不再将住房城乡建设领域现场专业技术人员（包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳务员、机械员、标准员）及取样员持证情况列入招标投标文件，招标人或招标代理机构需按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定在此表中明确投标人需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。中标人和招标人在签订合同时应按照不低于本表人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表，并作为合同的附件之一。 |  |  | 是£ 否£ |  |
| 客观分评审项 | 投标人 业绩 | - 自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有单个合同金额不低于 2500平方米的公共建筑工程施工（或工程总承包）业绩，业绩须包含深基坑、钢构施工。评审要求数量：1个。 - 注：1.投标人业绩提供的业绩证明资料详见招标文件附表 - 2.经评委会评审通过的商务文件初步评审业绩不可重复计分。 - 3.若联合体投标的，由联合体任一成员方提供均予以认可。 |  | 是£ 否£ |  |
|  | 投标人 奖项荣誉 | - 自 2022 年 1 月 1 日以来（以颁奖文件颁发日期或官网文件发布时间为准），投标人承建的房屋建筑工程项目获得行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的优质工程奖项，地市级及以上。评审要求数量：1个。 - 注：投标文件中须提供奖项荣誉证明材料，具体详见招标文件附表 |  | 是£ 否£ |  |
|  | 项目经理 业绩 | - 自 2022年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人拟委任项目经理在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有单个合同中总建筑面积不低于2500 平方米的公共建筑工程施工（或工程总承包）业绩，业绩须包含深基坑、钢构施工。评审要求数量：1个。 - 注： - 1.项目经理业绩与投标人资格审查业绩和投标人详细评审业绩不可重复。 - 2.投标文件中须提供住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平台”）“数据等级”C 级及以上项目业绩网页截图。如“四库一平台”网页截图相关信息未能完整或充分反映评审因素（如合同金额、总建筑面积等）的，投标人可提供以下任一材料进行补充说明。 - （1）合同协议书。 - （2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。 - （3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖单位章）。 - 3.投标人提供的项目经理业绩证明材料应反映出本招标项目的项目经理在此业绩中担任过项目经理的岗位。 |  | 是£ 否£ |  |
|  | 项目经理 奖项荣誉 | - 自2022 年 1 月 1 日以来（以颁奖文件颁发日期或官网文件发布时间为准），项目经理承建的房屋建筑工程项目获得行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的地市级及以上的优质工程奖项，评审要求数量：1个。 - 注：投标文件中须提供奖项荣誉证明材料，具体详见招标文件附表 |  | 是£ 否£ |  |